ПЛАН

мероприятий  выполнения предписаний

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения (месяц год) | Ответственный | Источник финансирования (краевой бюджет, муниципальный бюджет, внебюджетные средства) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предписания пожнадзора |
| 1 | Заключить договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | до10.03.2016 г | Директор Т.Н.Васик | муниципальный бюджет |  |
| 2 | Произвести ремонт АПС | до10.03.2016 г | Директор Т.Н.Васик | муниципальный бюджет | проведено обследование АПС, составлена смета на ремонт, счета сданы в бухгалтерию. До 01.09.2015 года будут приняты меры по устранению нарушения |
| 3 | Установить кнопку дублирования сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта | до10.03.2016 г | Директор Т.Н.Васик | муниципальный бюджет | Заключен договор на установку кнопки дублирования сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, работа выполнена до 01.09.2015г. |
| Предписания Роспотребнадзора |
|  | Замена оконных блоков (предписание Роспотребнадзора № 106 п. 21-2013) | август 2016 | Директор Т.Н.Васик | муниципальный бюджет |  |
|  | Установка противопожарной двери в электрощитовой (предписание Роспожнадзора № 181/1/2 | декабрь 2013 | Директор Т.Н.Васик | муниципальный бюджет | выполнено |
|  | Приобрести ученическую мебель (столы,стулья) (предписание Роспотребнадзора № 106 п. 21-2013) | декабрь 2013 | Директор Т.Н.Васик | муниципальный бюджет | выполнено |
|  | Замена изношенной сети канализации (предписание Роспотребнадзора № 106 п. 21-2013) | август 2014 | Директор Т.Н.Васик | внебюджетные средства | выполнено |
|  | Замена раковин для мытья рук в кабинетах начальных классов предписание (Роспотребнадзора № 106 п. 21-2013) | август 2014 | Директор Т.Н.Васик | внебюджетные средства | выполнено |